ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS

Secretaria Responsável Secretaria de Educação

Especificação conforme Orçamento (OPCIONAL acrescentar descrição) Construção/ Ampliação de Ginásio de Esportes em Escola

Objeto / Descrição Fechamento em alvenaria de tijolo aparente, entrada de energia, colocação de esquadrias e instalações elétricas na Quadra de Esportes Coberta do Bairro santo Antônio, com 734,27 m², no município de Não-Me-Toque.

Valor Inicial: R$ 196.326,39 Aditivo Equilíbrio: R$ 5.287,21 Aditivo de Supressão 1: R$ 477,88 Aditivo de Supressão 2: R$ 2.790,03

Origem do Recurso Convênio 1007.099-10/2013 – Ministério dos Esportes (Valor financiado R$ 223.252,80)

Andamento (periódico) 98 % (ajustes da parte elétrica)

Fotografias

Data Novembro/2017

_______________________________________

Nome e Assinatura